АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИДОРОЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017г.                                                                            № 120

ст-ца Придорожная

О внесении изменений в постановление администрации Придорожного сельского поселения Каневского района от 20 октября 2017 года №90

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Придорожного сельского поселения Каневского района» на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Придорожного сельского поселения Каневского района от 01 сентября  2017 года № 69  «Об утверждении перечня муниципальных программ Придорожного сельского поселения Каневского района» постановляю:

1. Внести изменения в  постановление администрации Придорожного сельского поселения Каневского района от 20 октября 2017 года №90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Придорожного сельского поселения Каневского района» на 2017-2019 годы» изложив приложения в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела учета и отчетности администрации Придорожного сельского поселения Каневского района осуществлять финансирование  и контроль мероприятий, предусмотренных программой.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Придорожного сельского

поселения Каневского района			           	      А.Н.Камышан

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Придорожного сельского поселения

Каневского района

от 29.12.2017г. № 120

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Придорожного сельского поселения Каневского района» на 2017-2019 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы  Придорожного сельского поселения Каневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Придорожного сельского поселения Каневского района» на 2017-2019 годы

| Координатор муниципальной программы | Общий отдел администрации Придорожного сельского поселения Каневского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | нет |
| Участники муниципальной программы | Администрация Придорожного сельского поселения Каневского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | -обеспечение устойчивого территориального развития Придорожного сельского поселения Каневского района посредством совершенствования инженерной инфраструктуры; - создание комфортных условий для жизнеобеспечения населения Придорожного сельского поселения Каневского района. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня качества водоснабжения.. Услуги по техобслуживанию уличного освещения. Уборка снега и льда. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Повышение качества питьевой воды на территории Придорожного сельского поселения Каневского района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы на 2017-2019 годы составляет 261,3 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 211,3тыс. рублей 2018 год – 50,0 тыс. рублей 2019 год – 0,0 тыс. рублей источник финансирования – средства бюджета Придорожного сельского поселения Каневского района. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | контроль за выполнением программы осуществляет администрация Придорожного сельского поселения Каневского района |

# 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Придорожного сельского поселения

# Каневского района

Настоящая программа разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи, к вопросам местного значения, относится организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения установленных законодательством Российской Федерации.

Реализация данной муниципальной программы позволит существенно улучшить уровень качества водоснабжения населения.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями и задачами муниципальной программы являются:

обеспечение устойчивого территориального развития Придорожного сельского поселения Каневского района посредством совершенствования инженерной инфраструктуры;

- создание комфортных условий для жизнеобеспечения населения Придорожного сельского поселения Каневского района;

- повышение качества водоснабжения населения.

Срок реализации программы -2017-2019 годы.

Этапы не предусмотрены.

Целевые показатели, характеризующие цели, задачи муниципальной программы, приведены в таблице № 1

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Придорожного сельского поселения Каневского района» на 2017-2019 годы

Таблица №1

|  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | 1-й год реализации 2017 |  | 2-й год реализации 2018 | 3-й год реализации 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | # Основное мероприятие № 1 «Развитие водоснабжения населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность водопроводных сетей прошедших текущий ремонт | км | 3 | 0,8 | 0,8 |  | 0,0 |

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы по основным направлениям, объемы и источники их финансирования приведены ниже в таблице № 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы     «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Придорожного сельского поселения Каневского района» на 2017-2019 годы

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования, Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат мероприятия |  | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 # «Развитие водоснабжения населенных пунктов» |  | всего |  | 261,3 | 211,3 |  | 50,0 | 0,0 | повышение качества водоснабжения населения |  | Администрация Придорожного сельского поселения Каневского района |
|  |  |  | местный бюджет |  | 261,3 | 211,3 |  | 50,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по ремонту водопроводов в населенных пунктах поселения |  | всего |  | 261,3 | 211,3 |  | 50,0 | 0,0 | повышение качества водоснабжения населения |  | Администрация Придорожного сельского поселения Каневского района |
|  |  |  | местный бюджет |  | 261,3 | 211,3 |  | 50,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | всего | 261,3 |  | 211,3 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 261,3 |  | 211,3 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального Придорожного сельского поселения Каневского района»  на 2017-2019 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Придорожного сельского поселения Каневского района:

Таблица №3

| Наименование мероприятия | Общий объем финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 1 # «Развитие водоснабжения населенных пунктов» | 261,3 | 211,3 | 50,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 261,3 | 211,3 | 50,0 | 0,0 |

Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по изменению поставленных задач.

# 5. Методика  оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Придорожного сельского поселения Каневского района, утвержденным постановлением администрации Придорожного сельского поселения Каневского района от 27 ноября 2014 года № 101.

# 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – общий отдел администрации Придорожного сельского поселения Каневского района.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами мероприятий, иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы (муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих финансирование) и исполнителями мероприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих финансирование)) (далее - иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы), а также субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, включенных в ведомственные  программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в государственные программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов мероприятий, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в ведомственные программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в ведомственную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в ведомственные программы;

проводит оценку эффективности муниципальной  программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

| Ведущий специалист администрации Придорожного сельского поселения Каневского района | Е.В.Емельянова |
| --- | --- |