АДМИНИСТРАЦИЯ Придорожного СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2022 года                            № 108                                ст. Придорожная

О внесении изменений в постановление администрации Придорожного сельского поселения Каневского района от 16 октября 2019 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства в Придорожном сельском поселении Каневского района» на 2020-2022 годы» (в редакции от 08 апреля 2020 года № 34, от 16 октября 2020 года № 91, от 30 декабря 2020года № 123, от 25 октября 2021 года № 83, от 29 декабря 2021 года №116, от 13 июля 2022 года № 59)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, а также повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети Придорожного сельского поселения Каневского района,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации придорожного сельского поселения Каневского района от 16 октября 2019 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства в Придорожном сельском поселении Каневского района» на 2020-2022 годы (в редакции от 08 апреля 2020 года № 34, от 16 октября 2020 года № 91, от 30 декабря 2020 года № 123, от 25 октября 2021 года № 83, от 29 декабря 2021 года №116, от 13 июля 2022 года № 59)», изложив Приложения в новой редакции согласно приложений к настоящему постановлению.

Слова «2020-2022» по тексту постановления и приложения, заменить словами «2020-2025»;

1.1. Название постановления администрации придорожного сельского поселения Каневского района от 16 октября 2019 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства в Придорожном сельском поселении Каневского района» на 2020-2022 годы», читать в новой редакции «от 16 октября 2019 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства в Придорожном сельском поселении Каневского района» на 2020-2025 годы»

2. Общему отделу администрации Придорожного сельского поселения Каневского района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Придорожного сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава Придорожного сельского поселения

Каневского района                                                                         М.Е. Авакьян

ПРИЛОЖЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИДОРОЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИДОРОЖНОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАНЕВСКОГО РАЙОНА» НА   2020-2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ                                                                                                           муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства

## в Придорожном сельском поселении Каневского района» на 2020-2025 годы

| Координатор муниципальной программы | Общий отдел администрации Придорожного сельского поселения Каневского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Придорожного сельского поселения Каневского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные муниципальные программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение устойчивого территориального развития Придорожного сельского поселения Каневского района по средствам совершенствования транспортной инфраструктуры; - Повышение транспортно- эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Придорожного сельского поселения Каневского района и создание условий для комфортного проживания граждан |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети Придорожного сельского поселения. 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с повышением уровня их безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1.Содержание автомобильных дорог (км). 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Придорожного сельского поселения, в отношении которых произведен капитальный ремонт (км). 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Придорожного сельского поселения, %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены. Сроки 2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых средств- 20 668,7 тыс. рублей: - из средств местного бюджета Придорожного сельского поселения Каневского района 13149,0 тыс. рублей: 2020 год – 1624,7 тыс. рублей; 2021 год – 1941,9 тыс. рублей; 2022 год – 3065,2 тыс. рублей; 2023 год – 2145,3 тыс. рублей; 2024 год – 2106,4 тыс. рублей; 2025 год – 2265,5 тыс. рублей - из средств бюджета Краснодарского края – 7 519,7 тыс. рублей: 2020 год — 3778,3 тыс. рублей; 2021 год — 3741,4 тыс. рублей; 2022 год — 0,0 тыс. рублей; 2023 год — 0,0 тыс. рублей; 2024 год — 0,0 тыс. рублей; 2025 год — 0,0 тыс. рублей. - из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей: 2020 год — 0,0 тыс. руб. 2021 год — 0,0 тыс. руб. 2022 год — 0,0 тыс. руб. 2023 год — 0,0 тыс. рублей; 2024 год — 0,0 тыс. рублей; 2025 год — 0,0 тыс. рублей. |

# 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в области дорожного хозяйства, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

Экономика Придорожного сельского поселения Каневского района напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития объектов транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый и доступный – автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный транспорт приходится 56% общего объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в последние годы неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения колеблется от 5% до 35%. При этом одним из основных факторов, определяющих рост издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог.

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются автомобильные дороги местного значения, которые обеспечивают движение грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципального образования и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития муниципалитетов и порой требует оказания финансовой помощи из средств бюджетов других уровней.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

- Обеспечение устойчивого территориального развития Придорожного сельского поселения Каневского района по средствам совершенствования транспортной инфраструктуры;

- Повышение транспортно - эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Придорожного сельского поселения Каневского района и создание условий для комфортного проживания граждан

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети

Придорожного сельского поселения.

-  содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с повышением уровня их безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие и содержание дорожного хозяйства в Придорожном сельском поселении Каневского района»

на 2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства в Придорожном сельском поселении Каневского района» на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | км | 3 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Придорожного сельского поселения, в отношении которых произведен капитальный ремонт | км. | 3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Придорожного сельского поселения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 3 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |

Срок реализации программы: 2020-2025годы.

Этапы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства в Придорожном сельском поселении Каневского района» на 2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | Всего в том числе | 20668,7 | 5403,0 | 5683,3 | 3065,2 | 2145,3 | 2106,4 | 2265,5 | Повышение уровня поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | Администрация Придорожного сельского поселения Каневского района |
|  |  | местный бюджет | 13149,0 | 1624,7 | 1941,9 | 3065,2 | 2145,3 | 2106,4 | 2265,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7519,7 | 3778,3 | 3741,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения | итого | 7752,6 | 3895,4 | 3857,2 | 3065,2 | 2145,3 | 2106,4 | 2265,5 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 232,9 | 117,1 | 115,8 | 3065,2 | 2145,3 | 2106,4 | 2265,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7519,7 | 3778,3 | 3741,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Придорожного сельского поселения составляет 20 668,7 тыс. рублей:

| Мероприятия | Стоимость 2020 год (тыс. руб.) | Стоимость 2021 год (тыс. руб.) | Стоимость 2022 год (тыс. руб.) | Стоимость 2023 год (тыс. руб.) | Стоимость 2024 год (тыс. руб.) | Стоимость 2025 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) | 5403,0 | 5683,3 | 3065,2 | 2145,3 | 2106,4 | 2265,5 |
| 1.1 капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения | 3895,4 | 3861,6 |  |  |  |  |
| 1.2 мероприятие по содержанию автомобильных дорог в том числе: 1.2.1 грейдирование дорог, очистка от снежных заносов, прочистка водосливных каналов, спиливание и обрезка деревьев и веток на обочинах дорог, установка дорожных знаков, мойка и чистка знаков, отсыпка песка соляной смеси, скашивание травы на обочинах уборка и содержание остановок в том числе приобретение дорожных знаков, закупка отсева гравия, краски, гпс, концентрата трубы металлические оцинкованные | 1127,6 | 1441,7 | 2675,2 | 1965,3 | 1906,4 | 2065,5 |
| 1.2.3 содержание и обслуживание линий электроосвещения дорог включая оплату уличного освещения. | 380,0 | 380,0 | 390,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 |

Объем средств, направляемых на финансирование мероприятий программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета поселения, а также при внесении изменений в него в течение года.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность использования бюджетных средств определяется исходя из достижения планируемых результатов реализации мероприятий.

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Придорожного сельского поселения Каневского района, утвержденным постановлением администрации Придорожного сельского поселения Каневского района от 05 февраля 2021 №11 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Придорожного сельского поселения Каневского района»

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль выполнения

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор – общий отдел администрации Придорожного сельского поселения Каневского района.

Координатор программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений  участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

- ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год;

- осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы;

- представляет в администрацию Придорожного сельского поселения Каневского района план реализации муниципальной программы в течение 3 рабочих дней после его утверждения;

- отдел учета и отчетности администрации Придорожного сельского поселения Каневского района формирует ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о лимитах бюджетных обязательств и кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы, в том числе источником финансового обеспечения которой являются средства краевого и федерального бюджетов, в разрезе основных мероприятий;

- мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетной форме, разработанной администрацией Придорожного сельского поселения Каневского района к муниципальной программе «Развитие и содержание дорожного хозяйства в Придорожном сельском поселении Каневского района» на 2020-2022 годы;

- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию Придорожного сельского поселения Каневского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажном носителе;

- участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в её состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Начальник общего отдела администрации

Придорожного сельского поселения

Каневского района                                                                          Е.А. Рыбакова